Json文件配置工具设计文档

骆碧河

2015-10-8

目 录

1.概述	3

2. 用例图	3

3. Json文件格式	3

4. 表结构设计	4

4.1. 区域表 -- TbRegion	4

4.2. 点数据类型表 -- TbDataType	4

4.3. 设备表 -- TbDevice	4

4.4组地址表 -- TbGroupAddr	5

5 配置工具软件计划表（2015-10-9）	5

6 需求、故事点	5

7. UI 界面	6

7.1 增加记录	6

7.1.1增加区域	6

7.1.2增加设备	7

7.1.3增加操作点	7

8 软件框架	7

1.概述

本文档主要用于json文件配置工具软件的设计，计划。该软件用于生成智能家居的json文件。

- 用例图

- Json文件格式

参见 knx_json.dat

4. 表结构设计

4.1. 区域表 -- TbRegion

| No. | Type | Name | Desc | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integer | ID | 区域ID | main key |
| 2 | String | Desc | 描述 |  |

4.2. 点数据类型表 -- TbDataType

| No. | Type | Name | Desc | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integer | ID | 设备类型ID | main key |
| 2 | String | Desc | 描述 |  |

4.3. 设备表 -- TbDevice

| No. | Type | Name | Desc | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integer | ID | 设备ID | main key |
| 2 | String | Desc | 描述 |  |
| 3 | Integer | DevTypeId | 设备类型 |  |
| 4 | Integer | RegionId | 区域ID |  |

4.4组地址表 -- TbGroupAddr

| No. | Type | Name | Desc | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integer | ID | 地址ID | main key |
| 2 | String | Desc | 描述 |  |
| 3 | Integer | DevId | 设备ID |  |
| 4 | Integer | DataTypeID | 数据类型ＩＤ |  |
| 5 | String | GroupAddr | 通信地址 |  |
| 6 | String | StatusGroupAddr | 通信地址 |  |
| 7 | String | Value | 值 |  |

5 配置工具软件计划表（2015-10-9）

| 序号 | 用例 | 预计时间（天） | 完成时间 | 用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表结构设计 | 3-5 | 10-9 | 4 |
| 2 | 需求整理 | 1 |  |  |
| 3 | UI界面设计 | 1 | 10-12 | 1 |
| 4 | 软件框架 | 3-5 |  |  |
| 5 | 设备类型功能 | 1-2 |  |  |
| 6 | 区域信息 | 1-2 |  |  |
| 7 | 设备信息 | 3-5 |  |  |
| 8 | 生成json文件 | 3-5 |  |  |
| 9 | 输入界面文件设计及解析 | 3-5 |  |  |
| 10 | 其他 | 3-5 |  |  |

预计工作时间 1-2个月。

6 需求、故事点

- 区域

添加区域：id, desc

删除区域：record, 同时删除关联的设备，设备关联的操作点

修改区域：desc

- 设备

增加设备：id, desc, regionID

删除设备：record, 同时删除设备关联的操作点

修改设备：desc

- 操作点

增加操作点：id, type, desc, deviceID, address, status address

删除操作点：record

修改操作点：type, desc, deviceID, address, status address

- json文件生成数据表信息

- 数据表信息生成json文件

- UI界面显示及操作响应

7. UI 界面

7.1 增加记录

7.1.1增加区域

7.1.2增加设备

7.1.3增加操作点

8 软件框架